|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento se ha cumplido aproximadamente el 70 % de las actividades planificadas en los plazos definidos. Se finalizaron el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, la elaboración del acta de constitución, la definición del EDT, y parte de la gestión de adquisiciones (ya se compraron los componentes principales del kit IoT). Los factores que facilitaron el avance fueron la buena coordinación entre los miembros del equipo y la planificación clara del alcance técnico. Entre las dificultades destacan la disponibilidad intermitente de hardware (retrasos en la compra de sensores específicos) y la curva de aprendizaje en la configuración de la base de datos en Oracle Cloud, que tomó más tiempo del previsto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para resolver los retrasos, se reorganizó el cronograma priorizando los hitos críticos (H2: hardware operativo y H3: firmware MVP). Además, se creó un protocolo de trabajo semanal que distribuye las tareas según la especialidad de cada integrante: Alexandro se encarga del hardware y firmware, mientras que Matías desarrolla la PWA y conexión con la nube. Frente a los problemas técnicos, se ha recurrido a documentación oficial y foros de soporte de Oracle y ESP32, además de realizar pruebas por módulos para aislar errores.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El trabajo ha sido consistente y metódico. Se destaca la planificación y documentación detallada, especialmente la definición del EDT, los requerimientos y el acta. También ha sido positivo el avance en el código Arduino y la integración con la red Wi-Fi. Como aspecto a mejorar, sería conveniente optimizar la gestión del tiempo en las etapas de prueba e integración, ya que las dependencias entre hardware y plataforma en la nube han generado tiempos muertos. También se podría fortalecer la comunicación semanal con el equipo para anticipar imprevistos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud es cómo validar correctamente el sistema completo (desde el sensor hasta la visualización web) para asegurar que los datos sean precisos y confiables. También surge la duda sobre cuál es la mejor forma de presentar el flujo de datos en la defensa final: si con un diagrama de arquitectura técnica o con una simulación práctica en video.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no es necesario redistribuir las tareas, ya que los roles definidos en la EDT han funcionado correctamente. Sin embargo, podrían agregarse nuevas actividades relacionadas con la optimización de la base de datos y las pruebas de estabilidad del firmware, asignadas a quien tenga mayor experiencia en esos ámbitos (Alexandro). Matías, por su parte, asumirá la conexión final entre la API en Oracle Cloud y el dashboard PWA.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo. Se destaca la buena comunicación, la claridad de los objetivos y la complementariedad de conocimientos entre los miembros. Como oportunidad de mejora, se podría reforzar la coordinación de entregables para evitar superposición de tareas y asegurar que todos los módulos (hardware, firmware y software) estén integrados a tiempo antes de las pruebas finales.