Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Greenhouse Future |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones tecnológicas e integración de sistemas IoT aplicados al sector agrícola. |
| Competencias | Diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas aplicadas a contextos reales utilizando herramientas y metodologías de ingeniería informática. Aplicar fundamentos de redes, bases de datos y programación para integrar dispositivos IoT en sistemas conectados a la nube. Gestionar proyectos tecnológicos considerando planificación, control, documentación y calidad de software. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto Greenhouse Future busca responder a un problema creciente en el contexto agrícola: la falta de control eficiente de los parámetros ambientales que influyen en el crecimiento de los cultivos, especialmente en zonas donde el suelo cultivable ha disminuido por la expansión urbana y el cambio climático. El sistema propuesto permite monitorear y automatizar el control de invernaderos mediante sensores IoT y una aplicación web, optimizando el uso de agua, energía y recursos humanos. Este desafío se enmarca en el contexto chileno, particularmente en regiones con alta actividad hortícola donde las pequeñas y medianas producciones carecen de tecnologías de monitoreo en tiempo real. La relevancia profesional radica en que el proyecto integra múltiples áreas del perfil de un Ingeniero en Informática: electrónica básica, programación de microcontroladores, comunicación de datos, bases de datos en la nube, y desarrollo de aplicaciones web. Además, representa una aplicación práctica de la transformación digital en la agricultura, área con alta demanda laboral y proyección internacional. El aporte de valor del proyecto consiste en proveer una solución escalable, de bajo costo y sostenible, que puede adaptarse a distintos tipos de cultivos, contribuyendo al desarrollo de una agricultura más eficiente, sustentable y tecnológicamente avanzada. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Diseñar e implementar una solución tecnológica para el monitoreo y control automatizado de invernaderos, integrando sensores IoT, almacenamiento en la nube y una aplicación web que permita visualizar parámetros críticos en tiempo real. Objetivos específicos: Identificar los parámetros ambientales y de suelo relevantes para el control agrícola (temperatura, humedad, luminosidad, pH y conductividad eléctrica). Seleccionar e implementar sensores IoT adecuados para la medición de dichos parámetros. Desarrollar un firmware en ESP32 para capturar y enviar datos a una plataforma en la nube.Diseñar una base de datos en Oracle Cloud para almacenar los registros generados por los sensores. Implementar una aplicación web (PWA) que permita visualizar los datos, generar alertas y controlar los actuadores. Documentar los resultados obtenidos y validar el funcionamiento del prototipo. |
| 3. Metodología | El proyecto se desarrolló bajo un enfoque tradicional en cascada, complementado con iteraciones de prueba técnica. Esta metodología fue pertinente dado el carácter académico y estructurado del proyecto, donde cada etapa dependía de la anterior y debía ser validada antes de avanzar. Fases desarrolladas: Inicio: Definición del propósito, alcance y justificación del proyecto (Acta de Constitución). Planificación: Elaboración de requerimientos, EDT, cronograma y matriz de recursos. Ejecución: Compra de hardware, programación de firmware base y diseño de la aplicación web. Monitoreo: Evaluación de avances, detección de retrasos (principalmente por la no llegada de sensores) y ajustes de planificación. Cierre: Consolidación de la documentación técnica y entrega del prototipo parcial funcional. La elección de esta metodología permitió mantener una secuencia lógica y un control preciso de los entregables, garantizando la trazabilidad entre objetivos, requerimientos y resultados. |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas: Diseño conceptual y documental: Se elaboró el Acta, los Requerimientos, la EDT y los diagramas de arquitectura. Selección y adquisición de hardware: Se compró la placa ESP32, módulos de prueba y materiales de conexión. Los sensores aún se encuentran pendientes de llegada. Desarrollo del firmware base: Se programó en Arduino IDE la estructura de conexión Wi-Fi y los endpoints de comunicación. Desarrollo de la aplicación web (PWA): Matías ha diseñado la interfaz y los componentes base para el panel de control y visualización. Configuración en la nube: Se intentó levantar una base de datos en Oracle Cloud, pero surgieron errores de autenticación; se decidió implementar una base local temporal mientras se resuelve el problema. Facilitadores: Planificación clara y ordenada desde la Fase 1. Trabajo en equipo eficiente y comunicación constante. Disponibilidad de documentación y apoyo docente para resolver bloqueos técnicos. Dificultades: Retrasos en la llegada del hardware (sensores). Problemas técnicos en Oracle Cloud que impidieron crear la base de datos. Limitaciones de tiempo por carga académica y coordinación de tareas. Ajustes realizados: Extensión del plazo de configuración de la base de datos y desarrollo de pruebas locales. Reordenamiento del cronograma, priorizando el firmware y la interfaz PWA mientras llegan los sensores. Creación de una simulación temporal para validar el flujo de datos entre los módulos. |
| 5. Evidencias | Las evidencias del desarrollo incluyen: Acta de Constitución del Proyecto Greenhouse Future. Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales. EDT del Proyecto. Listado de Hardware comprado y pendiente. Código fuente inicial en Arduino IDE. Diseño preliminar de la aplicación PWA. Capturas y reportes del intento de conexión con Oracle Cloud. Estas evidencias reflejan tanto el avance técnico como la correcta aplicación de la metodología y competencias del proyecto. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo de Greenhouse Future permitió aplicar conocimientos de IoT, bases de datos y desarrollo web en un contexto real, fortaleciendo las habilidades técnicas necesarias para desempeñarse como ingeniero de datos o desarrollador IoT. Este proyecto reafirma el interés profesional en el área de la analítica de datos y la integración de soluciones inteligentes, especialmente en sectores productivos como la agricultura y la energía. A futuro, se proyecta evolucionar este prototipo hacia una solución comercial escalable, integrando modelos de Machine Learning para predecir necesidades de riego y optimizar recursos, consolidando un enfoque de agricultura de precisión. En términos laborales, la experiencia refuerza la vocación hacia la ingeniería aplicada a datos, automatización e innovación tecnológica, áreas con alta demanda y potencial de impacto social y ambiental. |